SPRINT PLANNING (SP4 28-04-2026)

Projet VibeUp — Sprint 4

| Date | Mardi 28 avril 2026 |
| --- | --- |
| Participants | Gael Brebel, Gabriela Sayuri Ninomiya Heldt, Timoty Viola, Félix Friscourt, Mathieu Exposito, Franck Agbessi, Haifa Ben Salah |
| Rédacteur | Gael Brebel |

# 1. Informations du sprint

| Sprint | Sprint 4 (mini-sprint) |
| --- | --- |
| Début | Mardi 28 avril 2026 |
| Fin | Jeudi 7 mai 2026 |
| Durée | Court sprint — jours fériés et FU |
| Prochain point | Jeudi 7 mai 2026 |

# 2. Objectif principal

Priorité : Finaliser la roadmap — Document attendu pour le Follow-up 3 du 4 mai.

# 3. Tickets assignés au Sprint 4

| Ticket | Assigné à | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Finaliser roadmap | Gael | HAUTE |
| Compléter matrice de compétences | Franck + Timoty | HAUTE |
| Compléter matrice technique | Franck + Timoty | HAUTE |
| Continuer maquettes mobiles | Félix | Moyenne |
| Continuer maquettes web (Login/Sign-up) | Franck | Moyenne |
| Finaliser CI | Timoty | Moyenne |
| POC Research Engine | Haifa + Sayuri | Moyenne |
| Contrat API (Swagger) — routes backend | Sayuri | Nouveau |
| Relecture documents + finalisation | Mathieu + Gael | Support |

# 4. Nouvelle tâche ajoutée

Contrat API (Swagger)

• Responsable : Sayuri

• Objectif : Définir les routes backend et ce qu'elles doivent renvoyer

• Livrable : Documentation Swagger ou équivalent

# 5. Actions prioritaires avant Follow-up (4 mai)

1. Roadmap — Document principal attendu (Gael)

2. Matrices compétences/technique — Deadline jeudi soir (Franck + Timoty)

3. Relecture générale — S'assurer que tous les documents sont finalisés

# 6. Note sur la méthodologie

Question soulevée par Mathieu : Les tâches doivent-elles être découpées en sous-tâches détaillées ?

Réponse : Le découpage fin se fait normalement au moment du Sprint Planning lorsqu'on entre en phase de développement. Pour l'instant, on garde des tâches de haut niveau.

Remarque Gaël : “Tension” entre les demandes pédagogiques (estimations temps) et la méthode Agile pure (vélocité/complexité). On s'adapte si le pédagogue le demande explicitement.

# 7. Prochaines échéances

| Date | Événement |
| --- | --- |
| Jeudi soir | Deadline matrices compétences/technique |
| Lundi 4 mai 2026 | Follow-up 3 — Horaire à confirmer (attente interprète pour Félix) |
| Jeudi 7 mai 2026 | Prochain point équipe |
| Fin juin 2026 | Keynote ESP-800 |