SPRINT REVIEW (SR3 28-04-2026)

Projet VibeUp — Fin de Sprint 3

| Date | Mardi 28 avril 2026, 11h00 |
| --- | --- |
| Participants | Gabriela Sayuri Ninomiya Heldt, Timoty Viola, Félix Friscourt, Mathieu Exposito, Franck Agbessi, Haifa Ben Salah, Gaël Brebel |
| Rédacteur | Gaël Brebel |

# 1. Bilan global du sprint

Quelques documents restent en cours de finalisation (roadmap, backlog). L'équipe est en bonne voie pour le follow-up du 4 mai.

# 2. Tickets complétés

| Ticket | Responsable / Commentaire |
| --- | --- |
| WBS | ✓ Sayuri — Pas de modifications supplémentaires nécessaires |
| Definition of Done | ✓ Mathieu + Gael — Finalisé |
| POC Carrousel feed mobile | ✓ Mathieu — Terminé |

# 3. Tickets en cours

| Ticket | Statut / Commentaire |
| --- | --- |
| Maquettes mobiles | Félix — En cours, reporté sprint suivant |
| Maquettes web | Franck — Avancé (page métriques événement) |
| Mise en place CI | Timoty — Problème à résoudre |
| Roadmap | Gael — En cours, prioritaire pour follow-up |
| Product Backlog | Gael — Ajout dépendances entre US |
| POC Research Engine (algo suggestion) | Haifa + Sayuri — Test data BDD réalisé, algo à faire |
| Matrice de compétences | Franck + Timoty doivent compléter |
| Matrice technique | Franck + Timoty doivent compléter |

# 4. Présentation maquettes mobiles — Félix

## 4.1 Écrans présentés

• Page Profil

• Page Login / Création de compte (2 versions proposées)

• Page événements sauvegardés avec vue “agenda”

## 4.2 Discussions et décisions

Page Login/Inscription :

• Proposition Franck : Simplifier en une seule page avec champ email uniquement

• Si le compte existe → afficher champ mot de passe

• Si le compte n'existe pas → rediriger vers création de compte avec email pré-rempli

Décision : Adopter cette approche moderne en 2 étapes

Remarques UX :

• Sayuri : Enlever le bouton "Me connecter" redondant, mettre le titre "Conneixon" plus en évidence

• Appliquer le style avec trait décoratif

Tonalité des boutons :

Décision : Validation de l’utilisation d’un ton familier ("Je me connecte", "Je continue", "Je valide") plutôt que formel ("Connexion", "Continuer", "Valider"). Approche plus chaleureuse et moderne.

Page Like et sauvegardés :

• Prévoir intégration avec calendrier du téléphone (Google Calendar, Apple Calendar)

• La vue des évènements à venir sera partie intégrante des évènements likés, sauvegardés, etc.

# 5. POC Research Engine — Haifa

• Document de préparation rédigé

• Test data créé pour la base de données

• Reste à faire : partie algorithme

Action : Haifa et Sayuri doivent se coordonner pour finaliser le POC

# 6. Maquettes web — Franck

• Page métriques événement avancée

Action : Prioriser les écrans Login et Sign-up pour avancer rapidement